Муниципальный  контракт  №3

на выполнение работ по ремонту здания ДК с. Сосновка, ул. Школьная 16

С.Сосновка                                                                                                    " 30 " мая  2012 г.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сосновский центр культуры», в лице Директора  Грищенко Веры Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны Индивидуальный предприниматель в лице  Сливоцкого Дмитрия Васильевича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт по итогам проведения запроса котировок «На выполнение работ по ремонту здания ДК с. Сосновка, ул. Школьная 16» (протокол № 0365300000412000001-1 от 21.05.2012г.) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ контракта

1.1. Подрядчик обязуется  выполнить работу, указанную в  смете (техническое задание) по ремонту  здания   Заказчика (далее – объект), расположенный в с. Сосновка ул. Школьная 16,  Заказчик обязуется принять и оплатить качественно и своевременно выполненную работу.

1.2.   Техническое задание и сметы  являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить  ремонт здания ДК с. Сосновка,  Заказчика своими  силами, оборудованием и механизмами.

1.4. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту  сдачи-приемки (форма КС2, КС3) выполненную  Подрядчиком работу.

1.5. В  случае   разногласий  между   Заказчиком   и   Подрядчиком  по качеству произведенных  работ  Заказчик  вправе  требовать  назначения экспертизы.  Обязанность   организации   экспертизы   возлагается на Подрядчика.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО контракту.

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются сторонами:

2.1.1. Срок начала выполнения работ: «30»   мая 2012г.

2.1.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее  15 календарных дней со дня заключения контракта.

2.3. С предварительного разрешения Заказчика, Подрядчик может сдать выполненные работы досрочно.

3. ЦЕНА  контракта  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ.

3.1.  Цена выполняемой Подрядчиком работ составляет 241 000,00руб (Двести сорок одна тысяча рублей 00 коп. )

3.2. Цена, указанная в пункте 3.1 муниципального контракта является строго фиксированной и на протяжении всего контракта не может быть изменена.

3.2. Оплата работ Муниципальным заказчиком осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиям в пределах бюджетных обязательств.

3.4. Оплата выполнения работ производится после подписания  сторонами актов сдачи-приемки выполненных,  работ согласно предъявленных счёт-фактуры, акта сдачи-приёмки.

3.5. Обязательство Муниципального заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Права и обязанности Подрядчика:

4.1.1. Подрядчик обязан своими силами и средствами выполнить все определенные настоящим контрактом работы в объеме, предусмотренном сметой (техническим заданием) в срок, указанный п.2.1.2. настоящего контракта и сдать работы Заказчику в соответствии с ГОСТами и техническим заданием.

4.1.2. Подрядчик обязан начать выполнение работ в срок, указанный п. 2.1.1. настоящего контракта.

4.1.3. Подрядчик обязан поставить на объекты необходимые  конструкции, механизмы, комплектующие изделия согласно смете (техническому заданию) и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Подрядчик отвечает за недоброкачественность поставленного им материала, оборудования, механизмов и проч.

4.1.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности и охране объекта, соблюдать требования нормативных актов Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности строительно-ремонтных работ.

4.1.5. По предварительному согласованию с Заказчиком имеет право на досрочное выполнение работ.

4.1.6. Подрядчик несет ответственность за  риск  случайной  гибели,  повреждение  или порчу находящихся на объекте предметов мебели, оборудования и иного имущества Заказчика на время  проведения ремонта кровли. При этом в качестве приложения  к  настоящему контракту стороны вправе составить "Акт приема-передачи имущества", который остается на объекте во  время выполнения работ по настоящему контракту.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязан своевременно предоставить объекты Подрядчику.

4.2.2. Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные работы в размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего контракта.

4.2.3. Заказчик обязан принять качественно и своевременно выполненные по настоящему контракту работы в течение двух недель, с даты получения уведомления Подрядчика о качественно  и своевременно выполненных в полном объеме работах.

4.2.4. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный  доступ  Подрядчика  на  объект  в рабочее время и создать все необходимые условия  для нормальной работы Подрядчика.

4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор  за  ходом  и качеством выполняемых  работ,  соблюдением  сроков    их   выполнения.

4.2.8. Заказчик имеет право назначить своего полномочного представителя, который от его имени осуществляет:

- технический надзор и контроль над выполнением и качеством  ремонтных работ

-приемку по актам сдачи-приемки выполненных работ;

- решения  с  Подрядчиком   всех  оперативных  вопросов, возникающих в процессе ведения  работ и т.п.

4.2.9. Заказчик вправе расторгнуть контракт в следующих случаях:

4.2.9.1. При задержке Подрядчиком хода выполнения работ, предусмотренных сметой (техническим заданием) по вине Подрядчика, в случае, когда срок их окончания, установленный в настоящем контракте, увеличивается более, чем на 2 рабочих дня. При этом Заказчик вправе уплатить Подрядчику часть установленной в настоящем контракте цены пропорционально соответствующей доли выполненной работы.

4.2.9.2. При снижении Подрядчиком качества работ, предусмотренных сметой (техническим заданием), в результате нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта. При этом Заказчик вправе уплатить Подрядчику часть установленной в настоящем контракте цены пропорционально соответствующей доли выполненной работы.

4.2.11. Заказчик,  его  представитель  имеют  право  посещать объект, в том числе и в присутствии   Подрядчика    или    полномочного представителя Подрядчика.

4.3. Стороны   обязуются  извещать  друг  друга   об  обстоятельствах, которые  могут  привести   к   нанесению   ущерба   любой   из  сторон немедленно  по выявлению таких обстоятельств.

4.4. По  соглашению  сторон  Подрядчик  может  сдавать,   а   Заказчик принимать  отдельные   виды   выполненных   работ,   что   фиксируется соответствующими  актами сдачи-приемки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Претензии по настоящему контракту предъявляются Заказчиком в течение 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Подрядчик обязуется в течение одного месяца с даты получения претензии за свой счет, своими силами и материалами устранить недоделки.

5.3.  За нарушение Подрядчиком срока окончания работ в  соответствии  с условиями настоящего контракта, Заказчику вправе взыскать с Подрядчика пени  в размере  0,5%  от стоимости  невыполненных Подрядчиком работ за каждый день  нарушения  сроков окончания выполнения работ.

5.4. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также  возмещение  убытков  не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

6. ГАРАНТИИ.

6.1. Гарантийный срок на здание ДК с. Сосновка, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту, устанавливается  на 12 месяцев с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. В случае устранения недоделок по претензиям Заказчика гарантийный срок продляется на срок устранения недоделок.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1.  Все споры  и  разногласия,  возникающие   в  процессе  исполнения настоящего  контракта,  стороны  обязуются   разрешать  по  возможности путем  переговоров  и оформлять  актами, протоколами и дополнительными соглашениями.

7.2. Любой спор, возникающий по настоящему  контракту  или  в  связи  с ним, в том  числе  любой   спор   в   отношение   его   существования, действительности или прекращения, неурегулированный путем переговоров, передается  на  рассмотрение и окончательное  разрешение в суде.

8. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Ни одна  из  сторон  не  несет  ответственности   перед   другой стороной  за  частичное  или полное невыполнение  или  несвоевременное выполнение  обязательств  по  настоящему   контракту,   если   причиной явилось   наступление   обстоятельств   непреодолимой   силы, событий, возникших помимо воли и желания сторон,  которые не подлежат разумному контролю и преодолению сторонами, и  которые   нельзя  предвидеть  или избежать,  включая  объявленную  или  фактическую  войну,  вооруженные конфликты,   гражданские   волнения,  забастовки,  эпидемии, эпизоотии, блокаду, эмбарго,   решения   органов  государственной   власти  и  управления, препятствующих    исполнению    настоящего   договора,  землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ,  выданный   или   изданный   компетентными   органами, является  достаточным  подтверждением   наличия   и  продолжительности действия   непреодолимой силы.

8.3. Сторона,  для  которой сложилась невозможность  исполнения своих обязательств   по   настоящему   контракту   вследствие   обстоятельств непреодолимой  силы,  должна  в течение 5 (пяти) дней с момента, когда она узнала  или  должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, письменно   известить   другую   сторону  о препятствии, его влиянии и предположительного срока его действия  на  исполнение  обязательств по настоящему контракту с приложением необходимых документов. В  противном случае эта сторона теряет право ссылаться на указанные  обстоятельства как непреодолимые.

8.4. Обязанность доказать наличие  обстоятельств  непреодолимой  силы лежит  на стороне, не выполнившей свои обязательства по настоящему контракту.

8.5. В случае наступления  обстоятельств  непреодолимой   силы,  срок исполнения сторонами  своих  обязательств   по   настоящему   контракту отодвигается   соразмерно   времени,   в    течение   которого   будут действовать  эти обстоятельства или их последствия. Если срок действия обстоятельств  непреодолимой  силы  превысит 90 дней, любая из  сторон вправе  расторгнуть   настоящий   контракт  в  одностороннем   порядке, направив  для  этого  соответствующее  письменное  уведомление  другой стороне. В  этом  случае  ни   одна  из  сторон  не  вправе  требовать от  другой возмещения убытков.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий контракт вступает  в  силу  с  момента  его  подписания сторонами.

9.2. Во всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  контрактом,  стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий контракт составлен  в двух  идентичных  экземплярах  на русском языке, имеющих равную юридическую силу,  по  одному экземпляру для каждой стороны.

9.4. Все   изменения   и   дополнения    к    настоящему     контракту согласовываются,  оформляются   в   письменном  виде  и  подписываются сторонами.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| МКУК « Сосновский центр культуры» 636712 Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул.Школьная,16 р/сч.40204810500000000055 ГРКЦ ГУ банка России по Томской области ИНН/КПП 7006007260/700601001 |  | ИП «Сливоцкий Д.В.» 636712. Томская область, Каргасокский район, п. Восток, ул. О. Борзилова 2 кв.2 Р/сч. 40802810010000000039 в Филиале «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Томске ИНН 700600974325 БИК 046902758 |
| Муниципальный заказчик _____________________/В.А.Грищенко/ « 30 » мая 2012 г. М.П. |  | _______________ /Д.В. Сливоцкий/ « 30 » мая 2012 г. М.П. |