Приложение к решению

Совета Сосновского

сельского поселения № 92 от 05.03.2015г.

План работы по подготовке к осенне-зимнему сезону 2015-2016 г.г.

МУП « ЖКХ Сосновское»

Котельная

- Установка котлов – 2 шт. (май – июнь) – 70 т.р.

- Установка водоподготовки – 1 шт. - июнь – 10 т.р.

- Замена теплотрассы (от Центральной котельной до Пожарной части верховая) – в количестве 150 метров – июнь – июль- 30 т.р.

- Замена потолка в Котельной – 30 м 2 – апрель – май- 10 т.р.

- Замена шиферной крыши – 216 м 2 – апрель – май  - 40 т.р.

- Текущий ремонт здания Котельной (побелка, покраска) –июль- 2,7 т.р.

ДЭС

- Замена кровли  - 168 м 2 – май - июнь – 500 т.р.

- Замена рем. комплекта под головками ЯМЗ -238 (7511) – 2 шт  № 10815 № 10816. – июль – август  - 100 т.р.

- Замена резиновых колец под гильзы и поршневых колец ,прокладок под головки ЯМЗ-238 № 2198 – июль – август – 100 т.р.

- Замена электрических опор в количестве – 10 шт с. Сосновка ул. Молодежная  5 шт ,п. Восток ул О.Борзилова – 5 шт )  - июнь – август  - 179,4 т.р.

Водопровод

- Ремонт водопровода в количестве – 100 метров.  – июль – август

Водонапорная башня

- Установка счетчика на подъём воды  со скважины – май – июнь