## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «CОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**12.09.2016 № 35А**

с. Сосновка

**Об утверждении графика разработки муниципальной**

**программы «Обеспечение энергетической эффективности**

**и энергоснабжения на территории Сосновского**

**сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом**

**перспективы до 2033 года»**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в целях создания условий для эффективного использования энергетических ресурсов на территории Сосновского сельского поселения,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать Программу «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Сосновского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»;

2. Утвердить график мероприятий по разработке Программы согласно приложению № 1;

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке Программы согласно приложению №2;

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского

сельского поселения Б.Л.Гришаев

Приложение № 1

**График мероприятий по разработке Программы «Обеспечение энергетическойэффективности и энергоснабжения на территории Сосновского сельского поселения на** **2016-2020 г.г. с учетом перспективы до** **2033 года»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок выполнения |
| 1. | Принятие постановления администрации о разработке Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Сосновского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»  |  12.09.2016 |
| 2 | Создание рабочей группы |  12.09.2016 |
| 3 | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Сосновского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»  | 13.09.2016 |
| 4. | Сбор исходных данных для разработки Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Сосновского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»  | до 21.09.2016 г. |
| 5. | Размещение проекта Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Сосновского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года».Сбор замечаний и предложений. | с  21. 09.2016 г. по 20. 10.2016 г. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Сосновского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»  | 21.10.2016 г. |
| 7. | Оформление и размещение на сайте муниципального образования «Сосновское сельское поселение» протокола и заключения о результатах проведения публичных слушаний. |  26.10.2016 г. |
| 8. | Утверждение Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Сосновского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»  | 26.10.2016г. |

Приложение № 2

**Состав рабочей группы**

**по разработке Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Сосновского сельского поселения**

**на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»:**

1.       Б.Л.Гришаев – Глава администрации Сосновского сельского поселения;

2.       Зяблицев Н.В. – директор МУП «ЖКХ Сосновское»

3.       Русанова И.Б. – ведущий специалист администрации Сосновского сельского поселения;

5.       Грищенко В.А. – Директор МКУК «Сосновский центр .культуры»

6. Сливоцкая В.И.- депутат Совета Сосновского сельского поселения.