ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.04.2015 № 19

О подготовке хозяйственного комплекса

Сосновского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы Сосновского сельского поселения к отопительному сезону 2015-2016 годов

1. Создать комиссию по руководству и контролю за ходом выполнения плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. Приложение № 1.
2. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы Сосновского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов. Приложение № 2.
3. Завершить подготовку и провести оценку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов с учётом следующих сроков:

- завершение подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период до 01.09.2015г.;

- оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации жилищного фонда, паспортов готовности жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период до 01.10.2015г.

- оформление паспортов и актов готовности объектов социальной сферы до 15.10.2015г.

1. Назначить ответственным лицом за подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Сосновское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. директора МУП «ЖКХ Сосновское» Филатова А.Г.
2. За предоставление отчётности о ходе выполнения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в зимний период и прохождении на территории Сосновского сельского поселения отопительного сезона 2015-2016г.г. назначить специалиста 1 категории администрации Сосновского сельского поселения Иванченко В.С.
3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения Б.Л.Гришаев

Приложение № 1

к Распоряжению администрации Сосновского

сельского поселения № 19 от 09.04.2015

Состав комиссии по руководству и контролю за ходом выполнения плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

Председатель комиссии Гришаев Б.Л. – Глава Сосновского сельского поселения

Члены комиссии: Грищенко В.А. – Директор МКУК «Сосновский центр культуры»

Белякова А.В. – Директор МКОУ «Сосновская ООШ»

Одинцова Т.Г. – депутат Совета Сосновского сельского поселения

Трей В.Е. – Старший водитель ПП № 1 с. Сосновка

Филатов А.Г. – Директор «МУП ЖКХ Сосновское»

Включить в состав комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2015-2016г.г. представителя Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию).